## Slide 1: Section 66
애플리케이션 테스트 프로세스

## Slide 2: 애플리케이션 테스트 프로세스
테스트 계획 → 테스트 분석 → 테스트 디자인 → 테스트 케이스 및 시나리오 작성 → 테스트 수행 → 테스트 결과 평가 및 리포팅의 절차
소프트웨어 테스트 산출물 테스트 계획서, 테스트 케이스, 테스트 시나리오, 테스트 결과서

## Slide 3: 테스트 계획
프로젝트 계획서, 요구 명세서 등을 기반으로 테스트 목표를 정의하고 테스트 대상 및 범위를 결정
- 테스트 대상 시스템의 구조를 파악
- 테스트에 투입되는 조직 및 비용을 산정
- 테스트 시작 및 종료 조건을 정의
o 테스트 시작 조건= 테스트 계획,일정,환경 구축 등 에 대한 테스트 명세서, 투입 조직 및 인원 등이 완료되면
테스트가 시작하도록 정의 할 수 있으나, 모든 조건이 만족하지 않더라도 시작할 수 있음
o 테스트 종료 조건= 정상적으로 테스트를 완료한 경우, 테스트 일정이 만료된 경우, 비용이 모든 소진 된 경우 등
종료 조건을 다르게 지정 할 수 있음
- 테스트 계획서를 작성한다.

## Slide 4: 테스트 분석 및 디자인
테스트 목적과 원칙을 검토하고 사용자의 요구 사항을 분석한다
- 테스트에 대한 리스크 분석 및 우선순위를 결정
- 테스트 데이터,테스트 환경,테스트 도구를 준비한다.
*테스트 데이터= 시스템의 기능이나 적합성 등을 테스트하기 위해 만든 데이터 집합 (실제 데이터, 가상 데이터)

## Slide 5: 테스트 케이스 및 시나리오 작성
테스트 케이스의 설계 기법에 따라 테스트 케이스를 작성하고 검토 및 확인한 후 테스트 시나리오를 작성한다.
- 테스트용 스크립트를 작성한다
*테스트용 스크립트= 테스트 실행절차나 수행 방법 등을 스크립트 언어로 작성한 파일입니다.
**스크립트 언어= 소스 코드를 컴파일하지 않고 내장된 번역기에 의해 번역되어 바로 실행 할 수 있는 언어

## Slide 6: 테스트 수행
테스트 환경을 구축한 후 테스트를 수행한다.
- 테스트의 실행 결과를 측정하여 기록한다.
*테스트 환경 구축= 개발된 소프트웨어가 실제 시스템에서 정상적으로 작동하는지를 테스트하기 위해 유사한 사양의
하드웨어와 소프트웨어,네트워크 등을 구축하는 것

## Slide 7: 테스트 결과 평가 및 리포팅
테스트 결과를 비교 분석하여 테스트 결과서를 작성하는 단계
- 테스트 결과서는 결함 내용 및 결함 재현 순서 등을 중점적으로 기록한다.
- 테스트가 종료되면 테스트 실행 절차의 리뷰및 결과에 대한 평가를 수행하고 최적하하여 다음 테스트에 적용

## Slide 8: 결함 추적 및 관리
테스트를 수행한 후 결함이 어디에서 발생했는 지, 어떤 종류의 결함인지를 추적하고 관리함
- 결함 추적 및 관리를 통해 결함 발견시 처리 시간 단축 및 결함의 재발을 방지 할 수 있음
- 결함 관리 프로세스
1. 에러 발견 = 에러가 발견되면 테스트 전문가와 프로젝트팀이 논의한다.
2. 에러 등록 = 발견된 에러를 결함 관리 대장에 등록한다.
3. 에러 분석 = 등록된 에러가 실제 결함인지 분석한다.
4. 결함 확정 = 등록된 에러가 실제 결함이면 확정 상태로 설정
5. 결함 할당 = 결함을 해결할 담당자에게 할당함
6. 결함 조치 = 결함을 수정하고, 수정이 완료되면 결함 조치 상태로 설정
7. 결함 조치 검토 및 승인 = 수정이 완료된 결함을 테스트하고 이상이 없으면 조치 완료 시킴
*에러/오류= 소프트웨어 개발자/분석자에 의해 발생한 실수
*결함/결점/버그 = 에러/오류로 인해 소프트웨어 제품에 발생한 결함