## Slide 1: Section 69
결함 관리

## Slide 2: 결함의 정의
소프트웨어 개발자가 설계한 것과 다르게 동작하거나 다른 결과 발생하는 것
- 업무 내용 불일치로 인해 변경이 필요한 부분도 결함임.

## Slide 3: 결함 관리 프로세스
1) 결함 관리 계획= 전체 프로세스에 대한 정보를 확보하여 계획을 수립하는 단계
2) 결함 기록= 테스터는 발견된 결함을 결함 관리 DB에 등록한다.
3) 결함 검토= 테스터,프로그램 리더,품질 관리 담당자 등은 결함을 검토하고 갭라자에게 할당함.
4) 결함 수정= 개발자는 전달받은 결함을 수정한다
5) 결함 재확인= 재테스트
6) 결함 상태 추적 및 모니터링 활동 = 결함 관리 DB를 이용하여 게시판 형태로 결함을 추적하고 모니터링함
7) 최종 결함 분석 및 보고서 활동 = 발견된 결함에 대한 정보와 이해관계자들의 의견이 반영된 보고서를 작성 후
결함 관리 종료

## Slide 4: 결함 상태 추적
- 결함 관리 측정 지표
o 결함 분포= 모듈 또는 컴포넌트의 특정 속성에 해당하는 결함 수 측정
o 결함 추세= 테스트 진행 시간에 따른 결함 수의 추이 분석
o 결함 에이징= 특정 결함 상태로 지속되는 시간 측정
- 발견된 결함에 대해 결함 관리 측정 지표의 속성 값들을 분석하여 향후 결함이 발견될 모듈 또는 컴포넌트를 추정

## Slide 5: 결함 추적 순서
2) 결함 검토
3) 결함 할당
4) 결함 수정
5) 결함 조치 보류 = 수정이 불가능해 연기된상태로, 우선순위,일정 등에 따라 재오픈을 준비중인 상태
6) 결함 종료= 해결되어 테스터와 품질 관리 담당자가 종료를 승인한 상태
7) 결함 해제= 더이상 결함이 아니라고 판명한 상태
1) 결함 등록= 테스터와 품질 관리 담당자에 의해 결함이 등록됨

## Slide 6: 결함 분류(유형별)
시스템 결함 | o 주로 애플리케이션 환경이나 데이터베이스 처리에서 발생된 결함
기능 결함 | o 사용자 요구사항 불일치,스크립트 오류, 등 기획,설계 업무 시나리오단계에서 유입된 결함
GUI 결함 | o UI 비일관성, 사용자 화면 설계에서 발생된 결함
문서 결함 | o 기획자,사용자,개발자 간의 의사소통 및 기록이 원활하지 않아 발생된 결함

## Slide 7: 결함 분류 (단계별)
기획시 유입 결함 | o 사용자 요구사항의 표준 미준수로 인한 테스트 불가능
설계시 유입 결함 | o 설계 표준 미준수로 인한 테스트 불가능
코딩시 유입 결함 | o 코딩 표준 미준수로 인한 테스트 불가능
테스트 부족 유입 결함 | o 테스트 수행 시 테스트 완료 기준의 미준수 o 테스트팀과 개발팀의 의사소통 부족 o 개발자의 코딩 실수로 인한 결함

## Slide 8: 결함 심각도
- High= 핵심 요구사항 미구현, 더이상 프로세스를 진행할 수 없도록 만드는 결함
- medium= 부정확한 기능이나 데이터베이스 에러 등 시스템 흐름에 영향을 주는 결함
- low= 부정확한 gui 메세지 , 에러 시 메세지 등 시스템 흐름에 영향을 주지 않는 결함

## Slide 9: 결함 우선 순위
결함의 중요도와 심각도에 따라 설정되고 수정 여부가 결정된다.
- 심각도가 높다고 반드시 우선순위가 높은 것은 아니다
- 결함 우선순위는 Critical,High,Medium,Low 또는 즉시 해결,주의 요망,대기,개선 권고로 분류

## Slide 10: 결함 관리 도구
Mantis | o 결함 및 이슈 관리 도구 o 소프트 웨어 설계시 단위별 작업 내용을 기록하여 결함 추적 가능
Trac | o 결함 추적은 물론 결함을 통합하여 관리 할 수 있는 도구
Redming | o 프로젝트 관리 및 결함 추적이 가능 한 도구
Bugzila | o 결함 신고,확인,처리 등 결함을 지속적으로 관리할 수 있는 도구